Nombre: Nicolás Eduardo Zapata Trujillo   ·   Proyecto: CRM Easy Office   ·   Fecha: 22 de octubre de 2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: En parte. Las tareas de base del Sprint 1 las terminé antes de tiempo: el 20 de septiembre dejé creados los repositorios de backend y frontend, el entorno con Docker y el modelo inicial, y el 30 de septiembre el inicio de sesión del personal con sus roles. En el Sprint 2 implementé la API de clientes con búsqueda y control de RUT duplicado, la exportación del dashboard a Excel, las cuentas de cliente del portal, el pago en línea con Klap y Flow, y la separación de la sesión del panel de administración. Me facilitó el trabajo partir de una plantilla de Django probada y diseñar los pagos detrás de una interfaz; me lo dificultó que la API de la plataforma de pago Flow exige una dirección pública para notificar, algo que no existe en un entorno local.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Para las notificaciones de pago armé un túnel que se renueva solo y le da a cada integrante una dirección pública en su entorno local, e hice que el registro de los pagos tolere notificaciones repetidas o fuera de orden. En lo que queda me voy a enfocar en la pantalla para configurar tipos de trámite, que es la parte del motor configurable que falta, y en revisar con más detalle los Pull Request de mis compañeros antes de fusionarlos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Destaco haber dejado una base técnica sólida, de la que dependió el resto del equipo: entorno reproducible con Docker, integración continua, control de acceso por rol y pagos con dos proveedores, todo con pruebas automatizadas. Debo mejorar la constancia. En el Sprint 3 me dediqué sobre todo a revisar, fusionar y documentar, y mi aporte al código bajó; quiero retomar el desarrollo con historias a mi nombre. También debo estimar mejor: en el Sprint 1 comprometimos 31 puntos y cerramos 11.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Me inquieta que aún no se resuelve el tema de la firma electrónica con el proveedor, según nos comentó Natanael aún están en negociaciones. Pregunta para el docente: si Easy Office no logra resolver esto antes del cierre, ¿es suficiente que funcione como simulación?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R (respuesta grupal): Sí. El monitoreo mostró que la implementación se concentró en Fernando y Nicolás, y que el aporte de Marcos todavía no se ve en el código. Para lo que queda del Sprint 3 y el Sprint 4 acordamos esta distribución, con issues y Pull Request a nombre de cada responsable: - Fernando: pantallas de consulta de la auditoría (HU-31) y seguimiento de las dependencias con Easy Office: firma electrónica, precios y alojamiento. - Nicolás: pantalla para configurar tipos de trámite (HU-14 y HU-16), vencimientos y alertas de los contratos, y la migración cuando llegue la planilla. - Marcos: pruebas de seguridad y de rendimiento con su reporte, identidad visual de Easy Office en el portal (HU-59), plantilla de Pull Request con la Definition of Done y capturas de evidencias del sistema. - Todos: Sprint Backlog escrito al inicio de cada sprint, retrospectiva al cierre y revisión de los Pull Request de otro integrante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R (respuesta grupal): Destacamos la relación con la contraparte, que nos permitió validar 14 decisiones en una sola reunión; la disciplina de trabajar con issues, ramas y Pull Request revisados; y mantener la documentación al día con el código, lo que hace visible qué falta y quién hizo cada cosa. Debemos mejorar dos aspectos. El primero es la participación equitativa en el desarrollo: el aporte debe quedar visible en el repositorio para cada integrante, no solo en conversaciones. El segundo es la formalidad de las ceremonias de Scrum: planificamos y revisamos el trabajo, pero no registramos las retrospectivas ni el cierre de los sprints. Desde el sprint 3 cada cierre queda documentado en el Sprint Backlog y en el registro de retrospectivas.