Informe proyecto APT

| Proyecto | CRM Easy Office |
| --- | --- |
| Integrante | Marcos Álvarez Muñoz |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Institución | Duoc UC |
| Asignatura | Capstone 2026 |
| Docente | Fabián Alcántara |

# Introducción

El presente informe define la propuesta de proyecto de titulación denominado CRM Easy Office, orientado a resolver los problemas de ineficiencia operacional, dispersión de información y errores manuales en la gestión documental y contratación de servicios de la empresa Easy Office. La solución contempla el desarrollo de una plataforma web integrada con un módulo Virtual y Firma Electrónica Avanzada (FEA). El proyecto busca reducir entre un 70% y un 90% los tiempos de ejecución de procesos y disminuir en un 90% los errores derivados del manejo manual. Se detalla la justificación, factibilidad, arquitectura de datos, gestión de proyectos (Scrum), pruebas de software (QA), matriz de riesgos (obstaculizadores) e indicadores de calidad disciplinarios vinculados al perfil de egreso de Ingeniería en Informática.

# Descripción del proyecto APT

CRM Easy Office es una plataforma web desarrollada para automatizar, centralizar y optimizar la gestión comercial y documental de la empresa Easy Office. La problemática actual radica en procesos manuales lentos, falta de trazabilidad y riesgos de error en la tramitación de documentos legales y comerciales.

La solución abarca:

- Firma Electrónica Avanzada (FEA): Gestión, validación y firma de documentos legales con validez jurídica e inmediata.

- Contratación de Servicios en Línea: Flujo digital que permite al cliente solicitar y contratar servicios en modalidad autoservicio.

- Módulo CRM Centralizado: Consolidación de datos de clientes, historial de trámites y emisión automática de certificados.

Relevancia para el campo laboral: La transformación digital y la desmaterialización de trámites representan una tendencia crítica en el mercado actual. Este proyecto resuelve problemas de eficiencia operacional reales, reduciendo de horas/días a minutos la emisión de documentos y contratación de servicios.

# Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El desarrollo del proyecto integra de manera coherente las competencias clave del plan de estudio:

- Ingeniería y Arquitectura de Software: Aplicación del ciclo de vida de desarrollo, patrones arquitectónicos web y separación de capas para garantizar escalabilidad.

- Modelamiento y Programación de Bases de Datos: Abstracción y diseño de esquemas relacionales (E-R) e implementación de lógica en el motor (SQL/stored procedimientos) para resguardar la trazabilidad de firmas y clientes.

- Integración de Plataformas: Consumo y exposición de APIs REST para la vinculación con proveedores de Firma Electrónica Avanzada y servicios externos.

- Calidad de Software (QA) y Ciberseguridad: Ejecución de pruebas de validación, cifrado de datos y controles de acceso para proteger la información confidencial.

- Gestión de Proyectos Informáticos: Planificación, estimación y control del proyecto bajo marcos de trabajo ágiles.

# Relación del Proyecto con Intereses Profesionales

El proyecto responde directamente al interés profesional de especializarse en arquitectura de software web, integración de plataformas empresariales y optimización de procesos de negocio (BPM/CRM). Enfrentar la integración de firma electrónica avanzada y el diseño de sistemas transaccionales seguros permite consolidar habilidades altamente demandadas en el entorno laboral.

# Argumento de Factibilidad dentro de la Asignatura

El proyecto es plenamente factible de ejecutar en las 16 semanas del periodo académico debido a:

- Alcance Acotado y Módulos Core: Priorización en el flujo principal (contratación, gestión documental y firmado digital).

- Uso de Apis y Sandboxes: Integración con proveedores de Firma Electrónica en entornos de prueba (sandbox) ya disponibles, evitando demoras de homologación legal externa.

- Dominio de Tecnologías: Utilización de un stack de desarrollo web (lenguajes, motores SQL y frameworks) ampliamente ejercitado en las asignaturas previas.

- Gestión de Contingencias: Ante retrasos en integraciones complejas, se contempla el uso de mocks/stubs de servicios web para asegurar las pruebas funcionales sin detener el avance.

# Objetivos del proyecto

# Objetivo General

- Desarrollar un sistema web CRM integrador para la empresa Easy Office que automatice y centralice los procesos de contratación, gestión documental y emisión de certificados con Firma Electrónica Avanzada.

# Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura del software y el modelo de datos relacional para dar soporte a los procesos comerciales y de Notaría Virtual.

- Implementar los módulos web de contratación de servicios en línea, centralización CRM y emisión de certificados inmediatos.

- Integrar servicios web de Firma Electrónica Avanzada (FEA) para la validación y firma de documentos digitales.

- Ejecutar planes de pruebas de calidad (QA) e implantación de controles de seguridad para garantizar la integridad y correcto funcionamiento del sistema.

# Propuesta Metodológica de Trabajo

Se aplicará la metodología ágil Scrum, estructurada en iteraciones (Sprints) de 2 a 3 semanas. Esta metodología permite la entrega incremental de módulos probados y la adaptación según las retroalimentaciones del docente:

- Fase 1: Levantamiento y Análisis: Historias de usuario, especificación de requerimientos y modelamiento de procesos (BPMN).

- Fase 2: Diseño y Arquitectura: Diagramación Entidad-Relación (E-R), diseño de arquitectura web y maquetación de prototipos UX/UI en Figma.

- Fase 3: Desarrollo Incremental (Sprints): Codificación de la interfaz, lógica de negocio en backend e integración de servicios REST de firma electrónica.

- Fase 4: QA e Implantación: Pruebas unitarias/integración, corrección de defectos y empaquetamiento para despliegue.

# Plan de Trabajo Para el Proyecto APT

# Plan de Trabajo General

| Fase | Actividades Principales | Duración |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especificación de requerimientos, historias de usuario y matriz de trazo. | Semanas 1-3 |
| 2 | Modelamiento E-R de Base de Datos, arquitectura y maquetación UX/UI. | Semanas 4-6 |
| 3 | Desarrollo del Core CRM, Notaría Virtual y consumo de APIs de FEA. | Semanas 7-11 |
| 4 | Ejecución de pruebas de calidad (QA), remediación de hallazgos y seguridad. | Semanas 12-14 |
| 5 | Consolidación del portafolio, documentación técnica y preparación de defensa. | Semanas 15-16 |

Recursos Requeridos: Entorno de desarrollo (IDE), servidor de base de datos relacional (PostgreSQL/MySQL), API Mock de Firma Electrónica Avanzada, herramienta de diseño UX/UI (Figma) y repositorio Git.

Facilitadores: Conocimiento previo en bases de datos y desarrollo web por parte del estudiante; disponibilidad de documentación estándar para integración de APIs.

Obstaculizadores y Mitigaciones:

- Obstaculizador 1 (Complejidad de integración de Firma Electrónica): Retrasos por fallas en servicios externos. Mitigación: Creación de un servicio Mock local que simule las respuestas de la API de firma para continuar el desarrollo sin bloqueos.

- Obstaculizador 2 (Subestimación de tiempos en pruebas QA): Mitigación: Automatización de casos de prueba críticos y ejecución continua al finalizar cada sprint.

# Propuesta de Evidencia de Logro

Para justificar el cumplimiento de las actividades del proyecto, se generarán las siguientes evidencias técnicas:

Especificación de Requisitos y BPMN: Documento formal con historias de usuario y diagramas de flujo de procesos aprobados.

Modelo E-R y Script SQL: Diagrama Entidad-Relación y script DDL/DML de la base de datos implementada y poblada con datos de prueba.

Prototipos UX/UI: Wireframes interactivos funcionales que respaldan la experiencia del usuario.

Repositorio de Código (Git): Historial de commits que demuestra el desarrollo modular y la integración de las APIs.

Informe y Matriz de Pruebas QA: Plan de pruebas ejecutado con casos de uso pasados/fallidos y su correspondiente reporte de correcciones.

Software Demostrable (Entregable Final): Video o demo en vivo del sistema procesando un trámite desde la contratación hasta la emisión del documento firmado.

# Cumplimiento de Indicadores de Calidad Disciplinarios

A continuación, se detalla la incorporación explícita de los indicadores de calidad exigidos por la disciplina para el Proyecto APT:

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad Disciplinarios | Presencia e Implementación en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1. Pruebas de Calidad (QA) | 1.1 Diseña pruebas de validación de productos/procesos con buenas prácticas. 1.2 Aplica pruebas de validación. 1.3 Desarrolla mejoras al producto según resultados. | Presente: Se elaborará un Plan de Pruebas QA con casos de prueba funcionales e integración API. Se registrarán hallazgos y se realizarán iteraciones de refactorización de código previo al cierre. |
| 2. Gestión de Proyectos | 2.1 Planifica proyectos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. 2.2 Controla proyectos según requerimientos. | Presente: Planificación estructurada en Backlog de Scrum, seguimiento mediante cartas Gantt y tableros Kanban, tomando decisiones de ajuste de alcance según avance. |
| 3. Modelos de Datos | 3.1 Diseña modelos de datos escalables. 3.2 Implementa modelos de datos para soportar requerimientos. | Presente: Diseño e implementación de un modelo de datos relacional (E-R) normalizado, preparado para escalar transacciones de documentos y clientes. |
| 4. Solución de Software | 4.1 Construye una solución sistematizada. 4.2 Integra los distintos componentes de la solución. 4.3 Implanta la solución de software. | Presente: Desarrollo del software CRM, integración de componentes frontend/backend con API REST de firma electrónica y empaquetamiento para su despliegue local/servidor. |

# Conclusiones y Reflexión individual

El diseño del proyecto CRM Easy Office constituye la puesta en práctica integral de las competencias adquiridas en la carrera de Ingeniería en Informática. La resolución de una problemática real como la optimización del tiempo de tramitación documental e integración de firmas digitales exige la aplicación rigurosa de buenas prácticas de arquitectura, ingeniería de software, seguridad y gestión de proyectos. El análisis de factibilidad y la estructuración del plan de trabajo aseguran la viabilidad de la propuesta dentro del tiempo asignado en la asignatura Capstone, garantizando la entrega de una solución robusta y de calidad alineada con los estándares de la industria.